| 附件 海南省养老服务业“十三五” 建设项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |
| 序 号 | 项目 名称 | 项目业主 | 建设内容和规模 | 建设 地点 | 建设 年限 | 总投资 | 预计到 2015年底完成投资 |  | “十三五”计划投资 |  | 进展情况 | 预计开工时间 | 预计完工时间 | 项目效益 |  |  |  | 项目提出 主要依据 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 农村敬老院改扩建项目 | 省民政厅救助局 | 改扩建50所农村敬老院，总面积40000平方米 | 全省 | 5年 | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 2016年 | 2020年 | 进一步改善养老服务设施。 |  |  |  | 上世纪80年代建设，年久失修，急需改建 |  |  |  |  |
| 2 | 社区老年人日间照料中心项目 | 省民政厅老龄办 | 在全省建设150个社区老年人日间照料中心 | 全省 | 5年 | 30000 |  |  | 30000 |  | 每年建设30个 | 2016年 | 2020年 | 加强社区养老服务业建设。 |  |  |  | 根据国家发展改革委、民政部中央预算内投资支持社会养老服务体系建设开展项目申报 |  |  |  |  |
| 3 | 农村互助幸福院项目 | 省民政厅 | 建设250个农村互助幸福院，每个投资10万元 | 全省 | 5年 | 2500 |  |  | 2500 |  | 每年建50个 |  |  | 进一步解决农村老人，特别是留守、独居老人生活和养老问题。 |  |  |  | 接续项目，省财政预算内投资支持社会养老服务体系建设开展项目申报 |  |  |  |  |
| 4 | 市县（区）社会养老服务指导中心项目 | 民政厅 | 新建海口市福利院、儋州白马井、东方、保亭等5所社会养老服务指导中心 | 海口、儋州、东方、保亭等市县 | 5年 |  |  |  |  |  | 项目由市县（区）政府负责规划和建设 |  |  | 实现到2020年末，所有市县（三沙除外）各建成1所拥有床位200张以上的综合性社会养老服务指导中心。为失能、失智老年人提供长期照顾服务。 |  |  |  | 根据国家发展改革委、民政部中央预算内投资支持社会养老服务体系建设开展项目申报 |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目 名称 | 项目业主 | 建设内容和规模 | 建设 地点 | 建设 年限 | 总投资 | 预计到 2015年底完成投资 |  | “十三五”计划投资 |  | 进展情况 | 预计开工时间 | 预计完工时间 | 项目效益 |  |  | 项目提出 主要依据 |  |  | 备注 |  |  |
| 5 | 海口市养老服务指导中心项目（市社会福利院整体改造工程） | 海口市民政局 | 建设1幢8层的养老服务指导中心大楼及配套设施。内设600张养老床位，医疗中心、图书阅览、老年活动中心和老年学校等 | 海口市 | 5年 | 10000 |  |  | 10000 |  | 项目规划、项目选址 | 2017年 | 2020年 | 满足日益增长的老年人养老服务需求，促进社会和谐稳定。 |  |  | 《海南省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（琼府办 〔2014〕32号） |  |  |  |  |  |
| 6 | 儋州市白马井福利中心项目 | 儋州市民政局 | 建设综合大楼、养老院、儿童福利院、疗养院、食堂、活动场所、绿化带等 | 儋州市白马井镇 | 5年 | 5250 |  |  | 5250 |  | 项目规划、项目选址 | 2016年 | 2020年 | 满足日益增长的老年人养老服务需求，促进社会和谐稳定。 |  |  | 《海南省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（琼府办 〔2014〕32号） |  |  |  |  |  |
| 7 | 保亭黎族苗族自治县中心养老服务机构项目 | 保亭黎族苗族自治县民政局 | 建设综合大楼、养老院、疗养院、食堂、活动场所、绿化带等，内设200张养老床位 | 保亭黎族苗族自治县 | 5年 | 3500 |  |  | 3500 |  | 项目规划、项目选址 | 2017年 | 2019年 | 满足日益增长的老年人养老服务需求，促进社会和谐稳定。 |  |  | 《海南省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（琼府办 〔2014〕32号） |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目 名称 | 项目业主 | 建设内容和规模 | 建设 地点 | 建设 年限 | 总投资 | 预计到 2015年底完成投资 |  | “十三五”计划投资 |  | 进展情况 | 预计开工时间 | 预计完工时间 | 项目效益 |  |  | 项目提出 主要依据 |  |  | 备注 |  |  |
| 8 | 东方市养老服务指导中心项目 | 东方市政府 | 总面积99亩，总投资16197.67万元（1.62亿）。中央支持资金9720万元，省级资助3888万，市财政配套资金2592万元 | 东方市 | 5年 | 16200 | 996 |  | 15204 |  | 已完成建议书批复、项目选址意见、初步设计图、概算的编制及可研批复，并通过专家评审一次。99亩建设用地的四周范围已砌墙，土地性质改变审批正在办理中 | 2017年 | 2021年 | 项目建成后，将有效缓解东方市老年人养老问题。 |  |  | 已列入东方市民政事业发展“十三五”规划 |  |  |  |  |  |
| 9 | 三亚市老年服务中心 | 三亚市民政局 | 建设一个拥有标准套间、单人间、双人间，可容纳1000位老人的新型养老服务机构，为老年人提供生活照料、医疗护理、精神慰籍、体育健身、文化娱乐等全方位的保障，努力打造成为一流的养老服务基地 | 三亚市 | 5年 | 12500 |  |  | 12500 |  | 项目规划、项目选址 | 2018年 | 2023年 | 满足日益增长的老年人养老服务需求，促进社会和谐稳定。 |  |  | 已列入三亚市民政事业发展“十三五”规划 |  |  |  |  |  |