附件

重点任务责任分工

| 重点任务 |  |  | 完成时间 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、扩大和创新电力市场化交易 | 1.扩大参与电力市场用户范围。 | 所有核定了输配电价的用电类别均可全电量参与电力市场交易。 | 2019年 3月31日前 | 省经济和信息化委 | 省发展改革委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力、省水电投资集团、有关发电企业 |
|  |  | 各类园区内的企业可由售电公司捆绑代理参与电力市场交易，省属电网等地方电网可作为一个整体参与电力市场交易。 | 2018年 12月31日前 | 省经济和信息化委 | 省发展改革委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力、省水电投资集团、有关发电企业 |
|  | 2.完善丰水期富余电量政策。 | 大工业用户丰水期用电量超过基数的增量部分为富余电量，科学合理确定富余电量基数。 | 每年丰水期前 | 省经济和信息化委 | 省发展改革委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力、有关发电企业 |
|  |  | 富余电量交易价格可实行最低保护价和最高限价，输配电价为每千瓦时0.105元，实现较大幅度降低大工业增量用电电价。 | 每年丰水期前 | 省发展改革委 | 省经济和信息化委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力、有关发电企业 |
|  |  | 探索扩大富余电量政策适用范围。 | 长期工作 | 省发展改革委 | 省经济和信息化委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力、有关发电企业 |
|  | 3.推进风电和光伏发电上网电价市场化。 | 四川电网除分散式风电、分布式光伏和光伏扶贫项目以外的风电、光伏发电，丰水期上网电量参与电力市场，参照丰水期外送电平均价格进行结算。 | 每年丰水期前 | 省发展改革委 | 省经济和信息化委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力、有关发电企业 |
|  | 4.平衡国调省调等机组关系。 | 推进国调机组留川电量参与省内市场化交易，或比照省调机组利用小时数和价格水平年度清算。 | 每年3月底前完成对上一年度的清算 | 省发展改革委 | 省经济和信息化委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力、有关发电企业 |
|  | 5.增设丰水期低谷时段弃水电量交易新品种。 | 增设丰水期低谷时段弃水电量交易新品种，鼓励用户特殊时段多用弃水电量。 | 2018年 8月31日前 | 省经济和信息化委 | 省发展改革委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力、有关发电企业 |
|  |  | 弃水电量到户电价由弃水电量交易价加输配电价构成。弃水电量交易竞价区间不作限制，执行单一制输配电价每千瓦时0.105元。 | 2018年 8月31日前 | 省发展改革委 | 省经济和信息化委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力、有关发电企业 |
| 二、实施分类支持性电价政策 | 6.突出对重点产业和绿色高载能产业电价支持力度。 | 明确电解铝、多晶硅、大数据、新型电池、电解氢等重点产业、绿色高载能产业输配电价水平。参与制定落实方案、明确重点支持行业企业名单。 | 2018年 8月31日前 | 省发展改革委 | 省经济和信息化委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力 |
|  |  | 制定落实方案，明确重点支持行业企业名单，实现电解铝、多晶硅、大数据、新型电池、电解氢等重点产业和绿色高载能产业到户电价。 | 2018年 8月31日前 | 省经济和信息化委 | 省发展改革委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力、有关发电企业 |
|  | 7.减轻一般工商业用户电费负担。 | 全面落实国家降低一般工商业电价政策。 | 2018年 12月31日前 | 省发展改革委 | 省经济和信息化委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力 |
|  | 8.用好甘孜、阿坝、凉山和雅安留存电量。 | 合理制定甘孜、阿坝、凉山、雅安年度留存电量实施方案，支持甘眉、成阿、成甘、德阿等飞地园区使用留存电量。 | 每年一季度前 | 省发展改革委、省经济和信息化委 | 四川能源监管办、省能源局、国网四川电力、有关发电企业 |
| 三、加大电能替代工作力度 | 9.实施电能替代电价支持政策。 | 对新建电锅炉、电窑炉，改造燃煤（油、柴、气）锅炉、窑炉的电能替代项目，执行单一制输配电价每千瓦时0.105元；市场化交易完成前，电费实行预结制，到户电价每千瓦时按0.38元预结。高炉渣提钛行业自2018年1月1日起享受电能替代相关政策，执行单一制输配电价每千瓦时0.105元。 | 2018年 8月31日前 | 省发展改革委 | 省经济和信息化委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力 |
|  | 10.实行丰水期居民生活电能替代电价。 | 丰水期对国网四川电网、省属电网同价区域内“一户一表”居民用户实行电能替代电价，维持现行阶梯电价制度，继续对月用电量在181千瓦时至280千瓦时部分的电价下移每千瓦时0.15元，月用电量高于280千瓦时部分的电价下移每千瓦时0.20元。所需电价空间由市场化方式筹集，不足部分由降低丰水期水电非市场化电量上网电价进行弥补。 | 每年丰水期前 | 省发展改革委 | 省经济和信息化委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力、有关发电企业 |
| 四、推进水电消纳产业示范区试点 | 11.开展水电消纳产业示范区试点。 | 探索“专线供电”试点。 | 长期工作 | 省经济和信息化委 | 省发展改革委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力，甘孜州、攀枝花市、雅安市、乐山市政府，有关发电企业 |
|  |  | 建设电源和用户之间线路。 | 长期工作 | 国网四川电力 | 省发展改革委、省经济和信息化委、四川能源监管办、省能源局，甘孜州、攀枝花市、雅安市、乐山市政府，有关企业 |
|  |  | 促进绿色高载能、特色产业发展。 | 长期工作 | 甘孜州、攀枝花市、雅安市、乐山市政府 | 省发展改革委、省经济和信息化委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力，有关发电企业 |
|  | 12.开展园区和电源合作试点。 | 攀枝花与水电企业开展合作，将金沙水电站、银江水电站等作为攀枝花钒钛高新技术产业园区自备电源。 | 长期工作 | 省能源局 | 省发展改革委、省经济和信息化委、四川能源监管办、国网四川电力，攀枝花市政府，有关发电企业 |
|  | 13.抓好增量配电业务试点。 | 合理核定增量配电业务配电价格。 | 长期工作 | 省发展改革委 | 省经济和信息化委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力 |
|  |  | 推进洪雅增量配电业务等国家已明确的试点项目建设。 | 长期工作 | 省能源局 | 省发展改革委、省经济和信息化委、四川能源监管办、国网四川电力，眉山市人民政府 |
| 五、促进国家电网与地方电网融合协调发展 | 14.推进省属电网输配电价改革和同价工作。 | 按照“两同价”目标推进省属电网输配电价改革，实现省属电网与国网四川电网输配电价同价、目录销售电价同价。 | 2018年 12月31日前 | 省发展改革委 | 省经济和信息化委、省国资委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力、省能源投资集团、省水电投资集团 |
|  |  | 规范趸售电价管理，合理核定趸售电价水平。综合施策进一步降低省属电网新增工业电价，并逐步降低存量工业电量价格。 | 长期工作 | 省发展改革委 | 省经济和信息化委、省国资委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力、省能源投资集团、省水电投资集团 |
|  | 15.增强网际间合作。 | 按照市场化原则，允许电源自主选择并网电网。 | 长期工作 | 省经济和信息化委 | 省发展改革委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力、地方电网企业，有关发电企业 |
|  |  | 国网四川电网公平无歧视向地方电网开放。 | 长期工作 | 四川能源监管办 | 省发展改革委、省经济和信息化委、省能源局、国网四川电力、地方电网企业 |
|  | 16.鼓励国网四川电网参与地方电网混合所有制改革。 | 支持省属电网有序、可持续发展，鼓励国网四川电网以入股、注资等方式参与地方电网建设。 | 长期工作 | 省国资委 | 省发展改革委、省经济和信息化委、四川能源监管办、省能源局、国网四川电力、省能源投资集团、省水电投资集团 |