- 附件

- 2017年上海市工业和通信业节能与综合利用工作要点

2017年是推进实施“十三五”规划的重要一年，节能与综合利用系统要深入领会党的十八届六中全会、中央经济工作会议和上海市委第十一次党代会精神，按照市委、市政府对本市节能减排和应对气候变化工作的部署，牢固树立新发展理念，深入推进工业绿色发展，全市规模以上工业单位增加值能耗下降2.3%，能耗减量50万吨标准煤以上，单位电信业务总量综合能耗下降2%以上，实现节能环保产业总产值1200亿元，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

一、加快建设生态文明

1、完善节能和绿色发展标准体系。以标准为引领促进工业绿色发展，围绕高耗能行业和重点用能设备，对照国家和本市制定的相关绿色制造标准，制修订一批重点节能和绿色发展标准，并试点开展绿色评价。

2、健全绿色制造体系。开展本市绿色制造现状调查，编制绿色制造共性关键技术目录，推动组建长三角绿色制造产业联盟。指导企业开展绿色设计，鼓励企业开展绿色工厂创建，持续推动绿色产业园区创建，推动建设一批绿色供应链示范企业。各区、集团要积极推动所属单位参与绿色创建。

3、推进绿色项目建设。支持建设一批绿色制造系统集成项目，跟踪2016年绿色制造系统集成项目实施进展，继续支持绿色设计平台建设、绿色关键工艺突破和绿色供应链构建，组织绿色制造系统集成项目融资对接，促进绿色发展。

二、持续提升工业能效水平

4、加强能源管理体系和能源管理中心建设。深入推进重点用能单位能效监控，建立产业园区能效在线监测平台。鼓励重点用能单位和市级以上产业园区建立能源管理中心。组织实施100家工业领域万家企业能源管理体系建设和评价，鼓励有条件的企业开展认证工作。

5、实施工业能效提升工程。组织实施电机、配电变压器、照明、空调、风机等通用设备能效提升专项行动。在钢铁、电解铝等重点行业实施能效“领跑者”制度。对200家工业和通信业重点用能单位进行能源审计。聚焦钢铁、化工、电子信息等重点行业组织实施40项节能技改。

6、促进通信业能效提升。推广绿色网络技术、云计算、大数据等新一代信息节能技术。推进绿色数据中心试点，开展IDC数据中心能效对标，推动PUE高于1.5的数据中心实施节能改造，对20个大型数据中心进行能效评估。各通信业企业要加强能源消耗情况动态监测、控制和优化管理。

三、深入推进工业环境治理

7、持续推进集中供热锅炉清洁能源替代。相关区、集团要督促、指导25台集中供热、热电联产燃煤锅炉单位按照确定的替代方案，加快办理相关手续，加快实施清洁能源替代，确保年内完成替代任务。启动中小燃油锅炉“油改气”、“油改电”和低氮燃烧改造试点。

8、加快推进园区循环化改造。各区要按照既定时间节点要求，抓紧制定园区循环化改造工作方案，明确改造标准和评价要求，指导列入改造的全部国家级和30%市级园区制定循环化改造方案，加快实施相关改造工程，确保年内完成改造任务。

9、广泛推行清洁生产。制定涉重金属、水污染防治等重点行业清洁生产技术推行方案。围绕钢铁、化工、石化等重点行业开展清洁生产审核，完成150家企业清洁生产审核评估和100家企业项目验收工作。相关区、园区、工业集团要全面完成列入国家大气考核企业的清洁生产技术改造。

- 10、推进大宗固废综合利用。推进工业大宗固废全流程监控和管理平台建设，推广一批先进适用的资源综合利用技术和装备。加快临港地区再制造产业示范基地建设，开展航天设备、船舶设备等高端再制造。建立长三角地区资源综合利用合作平台和对接机制。

四、大力促进节能环保产业发展

11、积极推广新技术和新产品。落实政府对绿色产品的优先采购和强制采购制度，适时调整政府绿色采购的范围和标准，发布政府采购绿色产品清单。评审并推广50项节能产品，推广一批高效节能环保技术和产品。各区、集团要根据自身实际，创造性的开展节能环保技术和产品推广活动。

- 12、加快推行新业态和新模式。鼓励新建工程应用合同能源管理模式，举办合同能源管理专场对接活动10次，推进项目100个左右。推广“互联网+回收”新模式，支持废弃物回收行业建设线上线下融合的回收网络，推进工业固废综合利用。推行第三方环境治理，规范相关行业发展，举办环境污染第三方治理专场对接15次，推进实施一批项目，相关区、产业园区要加快推动中小电镀企业试点示范。

13、建立健全产业服务机制。举办绿色沙龙，搭建节能环保企业定期交流平台，研究产业发展形势。大力发展绿色信贷，组织银企对接，推动节能环保产业与绿色金融的深度融合。各区、集团要跟踪入统企业，加强对接服务，持续梳理新增企业，完善产业统计体系。

五、加强节能基础工作

14、大力加强宣传和培训。组织开展2017年节能宣传周等系列主题宣传活动。创建上海工业绿色发展门户网站和微信公众号，扩大工业绿色发展影响力。以上海科学节能展示馆为依托，开通绿色秀场，展示绿色发展形象。扎实推进节能环保高技能人才培训基地建设，开展100期节能培训。

15、进一步强化工业节能监察和持续深化目标考核。加大节能监察力度，依法加强能源利用状况报告、能源管理岗位备案、能耗限额标准执行情况等专项监察工作，加强节监察机构和队伍建设。各区、工业集团、通信业企业要根据今年目标任务要求，分解目标，抓好所属重点用能单位和重点节能环保企业，加大工作力度，确保完成目标任务。

附件：2017年工业节能与综合利用重点工作任务和分工表

附件

2017年工业节能与综合利用重点工作任务和分工表

| 序号 | 重点任务 | 具体工作 | 时间进度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善节能和绿色发展 标准体系 | 围绕高耗能行业和重点用能设备，对照国家和本市制定的相关绿色制造标准，制修订一批重点节能与绿色发展标准，并试点开展绿色评价 | 全年推进 | 市能效中心、市能标委、市节能环保服务业协会 |
| 2 | 健全绿色 制造体系 | 开展绿色制造现状调查，编制绿色制造共性关键技术目录，推动组建长三角绿色制造产业联盟 | 全年推进 | 市能效中心、市节能协会、市资源综合利用协会、市节能环保服务业协会 |
|  |  | 指导企业开展绿色设计，鼓励企业开展绿色工厂创建，推动绿色产业园区创建，建设一批绿色供应链示范企业 | 全年推进 | 市能效中心、各区、工业集团、通信业企业 |
| 3 | 推进绿色 项目建设 | 支持建设一批绿色制造系统集成项目。跟踪2016年项目实施进展，继续支持绿色设计平台建设、绿色关键工艺突破和绿色供应链构建，组织绿色制造系统集成项目融资对接 | 全年推进 | 市能效中心、各区、工业集团、通信业企业 |
| 4 | 加强能源管理体系和能源管理中心建设 | 深入推进重点用能单位能效监控 | 全年推进 | 市节能监察中心、各区、工业集团、通信业企业 |
|  |  | 建立产业园区能效在线监测平台 | 全年推进 | 节能监察中心、各区、园区 |
|  |  | 鼓励重点用能单位和市级以上园区建立能源管理中心 | 全年推进 | 市能效中心、各区、工业集团、通信业企业 |
|  |  | 组织实施100家工业领域万家企业能源管理体系建设和评价，鼓励有条件的企业开展认证工作 | 全年推进 | 市能效中心、各区、工业集团、通信业企业 |
| 5 | 实施工业能效提升工程 | 组织实施电机、配电变压器、照明、空调、风机等通用设备能效提升专项行动 | 全年推进 | 市能效中心、市节能环保服务业协会、各区、工业集团、通信业企业 |
|  |  | 在重点行业实施能效“领跑者”制度，对200家工业和通信业重点用能单位进行能源审计 | 全年推进 | 市能效中心、市节能环保服务业协会、各区、工业集团、通信业企业 |
|  |  | 聚焦钢铁、化工、电子信息等重点行业组织实施40项节能技改 | 全年推进 | 市能效中心、市节能环保服务业协会、各区、工业集团、通信业企业 |
| 序号 | 重点任务 | 具体工作 | 时间进度 | 责任部门 |
| 6 | 促进通信业 能效提升 | 推广绿色网络技术、云计算、大数据等新一代信息节能技术 | 全年推进 | 市节能监察中心、各通信业企业 |
|  |  | 推进绿色数据中心试点，开展IDC数据中心能效对标，推动PUE高于1.5的数据中心实施节能改造 | 全年推进 | 市节能监察中心、各通信业企业 |
| 7 | 推进集中供热锅炉清洁能源替代 | 督促、指导25台集中供热锅炉单位按照确定的替代方案，加快办理相关手续，加快实施清洁能源替代，确保年内完成替代任务 | 年内完成 | 市能效中心、市资源综合利用协会、相关区、工业集团 |
|  |  | 启动中小燃油锅炉“油改气”、“油改电”和低氮燃烧改造试点 | 年内完成 | 市能效中心、市资源综合利用协会、相关区 |
| 8 | 推进园区循环化改造 | 按照既定时间节点要求，抓紧制定园区循环化改造工作方案，明确改造标准和评价要求，指导列入改造的全部国家级和30%市级园区制定循环化改造方案，加快实施相关改造工程，确保年内完成改造任务 | 年内完成 | 市能效中心、各区、工业集团、通信业企业 |
| 9 | 广泛推行 清洁生产 | - 制定涉重金属、水污染防治等重点行业清洁生产技术推行方案 | 全年推进 | 市资源综合利用协会 |
|  |  | - 围绕钢铁、化工、石化等重点行业开展清洁生产审核，完成150家企业清洁生产审核评估和100家企业项目验收 | 全年推进 | 市资源综合利用协会 |
|  |  | - 全面完成列入国家大气考核企业的清洁生产技术改造 | 全年推进 | 市经济信息化委、相关区、工业集团 |
| 10 | 推动大宗固废综合利用 | 建立大宗工业固废资源综合利用全流程监控和管理平台，推广一批先进适用技术装备 | 全年推进 | 市资源综合利用协会 |
|  |  | 加快临港地区再制造产业示范基地建设，开展航天设备、船舶设备等高端再制造 | 全年推进 | 市资源综合利用协会 |
|  |  | 建立长三角资源综合利用合作平台和协同机制 | 全年推进 | 市资源综合利用协会 |
| 11 | 推广新技术和新产品 | 落实政府对绿色产品的优先采购和强制采购制度，适时调整政府绿色采购范围和标准，发布政府采购绿色产品清单 | 全年推进 | 市经济信息化委、市能效中心 |
|  |  | 评审并推广50项节能产品，推广一批高效节能环保技术和产品 | 全年推进 | 市能效中心、市节能协会、市资源综合利用协会、市节能环保服务业协会 |
| 序号 | 重点任务 | 具体工作 | 时间进度 | 责任部门 |
| 12 | - 推行新业态和新模式 | 鼓励新建工程应用合同能源管理模式，举办合同能源管理专场对接活动10次，推进项目100个左右 | 全年推进 | 市节能环保服务业协会、各区、工业集团、通信业企业 |
|  |  | 推广“互联网+回收”新模式，支持废弃物回收行业建设线上线下融合的回收网络，推进工业固废综合利用 | 全年推进 | 市资源综合利用协会、各区、工业集团、通信业企业 |
|  |  | 推行第三方环境治理，规范相关行业发展，举办环境污染第三方治理专场对接15次，推进实施一批项目，加快推动中小电镀企业试点示范 | 全年推进 | 市节能环保服务业协会、相关区、工业集团、通信业企业 |
| 13 | 建立健全产业服务机制 | 举办绿色沙龙，搭建节能环保企业定期交流平台，研究产业发展形势 | 全年推进 | 市经济信息化委、市节能环保服务业协会 |
|  |  | 大力发展绿色信贷，组织银企对接，推动节能环保产业与绿色金融深度融合 | 全年推进 | 市节能环保服务业协会 |
|  |  | 跟踪入统企业，加强对接服务，持续梳理新增企业，完善产业统计体系 | 全年推进 | 市经济信息化委、各区、工业集团 |
| 14 | 大力加强 宣传和培训 | 组织开展2017年节能宣传周等系列主题宣传活动 | 全年推进 | 市经济信息化委、市节能监察中心、市能效中心、市节能协会、市资源综合利用协会、市节能环保服务业协会 |
|  |  | 创建上海工业绿色发展门户网站和微信公众号 | 全年推进 | 市经济信息化委、市节能监察中心、市能效中心、市节能协会、市资源综合利用协会、市节能环保服务业协会 |
|  |  | 开通绿色秀场 | 全年推进 | 市节能监察中心 |
|  |  | 推进节能环保高技能人才培训基地建设 | 全年推进 | 市节能环保服务业协会 |
|  |  | 开展100期节能培训 | 上半年 | 市能效中心、市节能监察中心、市节能协会、市资源综合利用协会、市节能环保服务业协会 |
| 15 | 进一步强化工业节能监察和持续深化目标考核 | 加强能源利用状况报告、能源管理岗位备案、能耗限额标准执行情况等专项监察工作，加强节监察机构和队伍建设 | 全年推进 | 市节能监察中心 |
|  |  | 根据目标任务要求，分解目标，抓好所属重点用能单位和重点节能环保企业，加大工作力度，确保完成目标任务 | 全年推进 | 市经济信息化委、各区、工业集团、通信业企业 |