附件1

各行业“厕所革命”新改建厕所目标任务

单位：座

| 年度 类别 |  | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  | 合计 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新建 | 改建 | 新建 | 改建 | 新建 | 改建 | 新建 | 改建 | 新建 | 改建 |  |
| 城乡公共厕所 | 城市公厕 | 866 | 713 | 847 | 646 | 821 | 541 | 666 | 403 | 3200 | 2303 | 住房城乡建设厅、国土资源厅等 |
|  | 乡村公厕 | 1088 | 377 | 1050 | 479 | 729 | 384 | 674 | 380 | 3541 | 1620 | 住房城乡建设厅、省卫生计生委、农业厅、省旅游发展委等 |
| 交通厕所 | 高速公路 | 12 | 68 | 12 | 60 | 36 | 50 | 24 | 36 | 84 | 214 | 交通运输厅 |
|  | 普通国省干线公路 | 8 | 0 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 108 | 100 |  |
|  | 汽车客运站 | 40 | 63 | 40 | 271 | 70 | 1710 | 0 | 0 | 150 | 2044 |  |
|  | 水路客运码头 | 1 | 2 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 8 | 46 | 28 |  |
|  | 加油站 | 110 | 150 | 115 | 185 | 109 | 205 | 102 | 218 | 436 | 758 | 省经济和信息化委 |
|  | 火车站 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 成都铁路局 |
| 景区景点厕所 | A级景区、度假区、生态旅游示范区 | 200 | 152 | 205 | 202 | 187 | 183 | 177 | 148 | 769 | 685 | 省旅游发展委 |
|  | 乡村 旅游点 | 323 | 136 | 261 | 138 | 257 | 146 | 254 | 170 | 1095 | 590 | 省旅游发展委 农业厅 |
|  | 风景名胜区 | 21 | 52 | 40 | 51 | 19 | 35 | 18 | 37 | 98 | 175 | 住房城乡建设厅 |
|  | 森林公园、湿地公园 | 69 | 76 | 124 | 88 | 150 | 55 | 128 | 51 | 471 | 270 | 林业厅 |
|  | 地质公园 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 17 | 14 | 国土资源厅 |
|  | 博物馆 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 150 | 文化厅 |
|  | 水利风景区 | 32 | 25 | 49 | 25 | 64 | 24 | 88 | 22 | 233 | 96 | 水利厅 |

备注：A级景区与其他景区相重合的，由其他行业主管部门负责统计实施。

附件2

各市（州）“厕所革命”新改建厕所目标任务

单位：座

| 年度 市（州） | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新建 | 改建 | 新建 | 改建 | 新建 | 改建 | 新建 | 改建 | 新建 | 改建 |
| 成都市 | 330 | 400 | 200 | 500 | 170 | 400 | 100 | 200 | 800 | 1500 |
| 自贡市 | 88 | 85 | 70 | 109 | 92 | 122 | 107 | 124 | 357 | 440 |
| 攀枝花市 | 22 | 21 | 36 | 18 | 14 | 15 | 14 | 18 | 86 | 72 |
| 泸州市 | 265 | 130 | 349 | 105 | 195 | 64 | 169 | 63 | 978 | 362 |
| 德阳市 | 72 | 58 | 68 | 70 | 85 | 84 | 97 | 38 | 322 | 250 |
| 绵阳市 | 37 | 41 | 35 | 43 | 35 | 41 | 31 | 40 | 138 | 165 |
| 广元市 | 228 | 116 | 250 | 129 | 176 | 89 | 101 | 59 | 755 | 393 |
| 遂宁市 | 0 | 0 | 83 | 216 | 22 | 99 | 17 | 72 | 122 | 387 |
| 内江市 | 96 | 47 | 108 | 54 | 113 | 44 | 99 | 42 | 416 | 187 |
| 乐山市 | 59 | 83 | 58 | 82 | 58 | 82 | 58 | 82 | 233 | 329 |
| 南充市 | 73 | 144 | 157 | 149 | 145 | 127 | 158 | 106 | 533 | 526 |
| 宜宾市 | 87 | 91 | 119 | 87 | 109 | 80 | 87 | 96 | 402 | 354 |
| 广安市 | 120 | 80 | 110 | 80 | 90 | 70 | 80 | 70 | 400 | 300 |
| 达州市 | 49 | 54 | 47 | 35 | 49 | 32 | 49 | 33 | 194 | 154 |
| 巴中市 | 339 | 101 | 281 | 116 | 302 | 89 | 258 | 84 | 1180 | 390 |
| 雅安市 | 53 | 54 | 61 | 52 | 51 | 43 | 54 | 73 | 215 | 226 |
| 眉山市 | 142 | 103 | 157 | 112 | 112 | 75 | 110 | 66 | 521 | 356 |
| 资阳市 | 212 | 48 | 143 | 46 | 119 | 66 | 148 | 84 | 622 | 244 |
| 阿坝州 | 78 | 97 | 74 | 124 | 71 | 122 | 54 | 120 | 277 | 463 |
| 甘孜州 | 188 | 42 | 165 | 87 | 199 | 85 | 157 | 84 | 709 | 298 |
| 凉山州 | 342 | 144 | 381 | 104 | 291 | 81 | 296 | 66 | 1310 | 395 |
| 合 计 | 2880 | 1939 | 2952 | 2318 | 2498 | 1910 | 2244 | 1620 | 10570 | 7791 |